# OpenFPGA Studio 发展规划（个人长期方向建议）

目标：构建一个面向所有 FPGA 的开放调试与可观测性平台，而不是仅实现类似 STM32 RTT 的单一功能。

# 一、背景

STM32 生态拥有 RTT、SystemView 等成熟调试工具，而 FPGA 调试仍主要依赖 ILA、SignalTap 等逻辑分析工具。
目前缺少一种跨厂商、跨接口、统一体验的实时调试平台。未来 FPGA 将越来越多地应用于 PCIe、AI、边缘计算、
高速采集等复杂系统，可观测性（Observability）将成为核心能力。

# 二、项目愿景

打造 OpenFPGA Studio：
• Vendor-agnostic（跨 AMD、Intel、Lattice、高云、安路、紫光同创等）
• Interface-agnostic（UART、USB、SPI、Ethernet、PCIe、JTAG）
• Debug Core + Viewer + Trace + Monitor + AI 分析

# 三、核心理念

| 软件领域 | FPGA 对应能力 |
| --- | --- |
| Logging | 事件日志(Event Log) |
| Metrics | 性能指标(Bandwidth/FIFO/Latency) |
| Tracing | 模块执行时间线(Module Trace) |
| Watch | 变量/寄存器实时监控 |
| Profiler | DDR/PCIe/AXI 性能分析 |

# 四、发展路线

## 阶段1：OpenFPGA Debug Core

实现 Ring Buffer、Timestamp、Event、Watch、Debug Print，支持 UART，提供 Qt Viewer。

## 阶段2：OpenFPGA Trace

模块时间轴、DMA/Frame/FIFO/Interrupt 可视化。

## 阶段3：OpenFPGA Monitor

寄存器浏览、变量监视、在线修改。

## 阶段4：OpenFPGA Profiler

DDR、PCIe、AXI、FIFO、Latency、Frame Rate 统计。

## 阶段5：Open Logic Analyzer

统一逻辑分析接口，减少厂商绑定。

## 阶段6：AI Debug

自动定位瓶颈，分析 FIFO Overflow、DMA Timeout 等问题并给出建议。

# 五、建议的软件架构

RTL Debug Core
        │
Debug Protocol
        │
Transport(UART/USB/SPI/Ethernet/PCIe/JTAG)
        │
OpenFPGA Viewer(Qt/Web)
        │
AI Analysis Engine

# 六、为什么值得长期投入

1. 市场目前缺乏统一的 FPGA 调试生态。
2. 可逐步开源，形成社区影响力。
3. 可扩展为商业开发工具。
4. 与本人 FPGA、PCIe、Qt、高速采集项目高度契合。
5. AI 时代，FPGA 可观测性和智能调试具有长期价值。

# 七、近期一年计划

Q1：完成 Debug Core 与 UART Viewer。
Q2：加入事件日志、寄存器监控。
Q3：支持 PCIe/Ethernet 传输。
Q4：发布 OpenFPGA Studio v1.0，并尝试开源。